- 会议信息

| 会议日期 | 会议时间 | 会议地点 | 发起部门 | 记录人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-08-29 | 14:00~15:30 | 创牌6楼众创汇 |  | 陈力杰 |  |
| 出席人：邹晓慧、徐玮、浩辰张工、卢瑾、杨鸣婵、李鑫、胡艺友、陈敬龙、 |  |  |  |  |  |
| 发送： 抄送： |  |  |  |  |  |

- 会议主题

主题：众创汇埋点节点实施方案沟通

目的（拟解决的问题或产出的内容）：通过埋点数据，获取用户在网站上的行为轨迹

议程：

- 会议纪要

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 埋点测试服务器测试系统争取本周内要准备完毕。 |
|  | - 众创汇就埋点提出了部分的想法，众创汇正在准备埋点的信息。 - 目前众创汇提到的几点想分析的内容: - 用户规模，主要是通过点击，UV, IP , PV，用户的注册信息等指标来进行衡量 - 用户粘性，例如用户的访问深度追踪等 - 用户的来源，例如用户来源的网站，设备（移动设别（安卓，IOS……），电脑） - 用户的行为，页面停留时间，点击量，点击事件，热力图，发帖量， - 目前埋点的讨论是基于PC端的脚本，对于APP端的埋点，需要重新评估。 |
|  | - 众创汇会将业务人员运营时的报表进行收集，并提供给深圳浩辰和众创汇大数据项目组，相关报表开发任务安排待定。 - 众创汇提出是否能够在系统中放置一个自定义报表平台，让业务用户可以实现简单的报表的功能。 - 如果业务用户要开发临时的报表，那么需要使用第三方的软件（如Spotfire），并且将报表集成到大数据项目平台，需要Java开发，并解决SSO单点登录的问题。对于此类临时性报表的需求，可以由技术人员将数据从数据库抓取出来，提供给业务用户做运营分析。 - 众创可以调研业务运营的报表，尽可能将一些报表固定下来，。 - 对于Adhoc的报表，确认Spotfire是否能够实现报表字段的临时添加，计算，但是用户不能保存。 |

# 四、本次会议调度及决议

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 埋点信息整理 | 众创汇整理具体埋点的信息 | 徐玮 | 2016-9-2 |  |
|  | APP端埋点方案测试 | APP端的埋点方案 | 陈敬龙 | 2016-8-30 |  |
|  | 调研运营报表 | 众创汇调研业务运营中的运营报表 | 邹晓慧 | 2016-9-2 |  |
|  | Adhoc功能调研 | 调研Spotfire是否能够实现已有报表的字段修改能功能（删除，计算） | 陈力杰 | 2016-8-30 |  |

# 滚动待关闭决议

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)

1.决议拖期反馈, ……    2.决议未按进度要求完成,………