- 会议信息

| 会议日期 | 会议时间 | 会议地点 | 发起部门 | 记录人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-06-01 | 9:30~11:00 | 创牌南302 | 690PSI | 胡艺友 |  |
| 出席人：郭锐，卢瑾、胡艺友 |  |  |  |  |  |
| 发送：卢瑾、李鑫、胡艺友 抄送：林启荣、邓春龙、邹晓慧、张玉丽、许学平、黄裔 |  |  |  |  |  |

- 会议主题

主题：供应链全流程数据源调研

目的（拟解决的问题或产出的内容）：了解供应链全流程项目对众创汇项目订单全流程的支持能力

议程：

- 会议纪要

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 供应链全流程项目业务流程逻辑介绍 - 供应链全流程项目不会涉及OMS、OES及HP售后的内容。 - 因为SAP只需要抽取成功订单的相关信息，OMS及OES中的失败订单的信息SAP ERP不需要关心。 - 系统间数据流逻辑：APS排产MRP系统SAP ERPMESSAP ERPWMSSAP ERPLES - SAP ERP仅会抽取源系统部分节点数据，一方面业务分析人员不需要那么多操作层的数据，一方面数据之间的连通是有问题的。问题体现在4方面： - 这种问题主要体现在订单与生产系统的连接难以连接，e.g.国美、苏宁同一时间对冰箱各有10台的订单需求，到了生产部门就合并成1个20台订单的订单，之后就无法按照销售订单对生产节点进行一对一的关联匹配。目前，供应链全流程项目组正在进行调研，每个节点的详细信息需要与严惠沟通 - 订单有不同的类型，不同类型的订单有不同的逻辑。 原先DIY相关的订单可以全流程连通，但是，团购的订单应该无法完全一对一在个流程节点连通。 非DIY的订单会遇到比较多的上面的“a”类连通问题。 - 源系统压力无法支持数据的实时抽取。E.g. 经过近期的测试LES系统的数据需要30+分钟才能抽取到EDW，因此，如果使用EDW现有的架构实时抽取业务源系统会导致业务系统出现性能问题。 - 部分数据源系统本身就是一天更新一次。E.g.排产的数据。 |
|  | 供应链全流程项目技术架构逻辑介绍 - 根据实际的业务需要，EDW可以近实时的从业务系统抽取数据到临时数据存储区ODS 注：同样需要注意源系统的负载承受能力以及源系统的数据更新状况，见上面的“c”类及“d”类问题 - 数据存储在EDW的ODS层之后可以通过Kafka将这些已经落地的数据使用实时的方式进行实时处理。 - Kafka可以从物流系统对GVS的车辆轨迹方面信息进行实时展现，车辆的历史数据会按日进行批处理落地到EDW。 |
|  | 项目进度介绍： - 供应链全流程项目目前处于系统调研、数据源调研、逻辑调研阶段，目前有大概不到十个节点的内容梳理好了，但是还有很多节点没有将系统及业务逻辑梳理完成。 - 目前项目中工程师尚未进场。 - 本项目原计划7月结束，预计6月底会完成部分节点的系统实现，7月底再完成一部分。 |
|  | BIEE的ICCS有订单全流程的显示，但不是实时的。 |
|  | 售后的信息目前有690PSI郝佩娟负责，杨鸣婵及刘京活正在对CEI（售后相关的信息显示系统）进行调研，未来可能进行升级。 相关业务由刘阳负责 |
|  | 通过CEI进行条码查询可以对采购记录及配额进行质量追踪 |
|  | {分析} 如果需要进行实时的订单全流程展示，取数可以考虑： OMS+OES数据取数+EDW已经取到的订单信息+CEI的信息 未来还需要做至少以下3件事，才有可能能给出最终结论： - 与供应链全流程项目严惠沟通供应链个流程节点情况 - 与杨鸣婵了解CEI系统已经取到的售后数据 - 与众创汇业务部门了解有哪些业务订单类型 注：评价信息或投诉信息可能无法关联到具体的订单 |

# 四、本次会议调度及决议

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 计划时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务调研 | 调研众创汇订单类型 | 卢瑾 支持:林启荣 | 6月3日 |  |
|  | 数据源调研 | 对供应链全流程项目各节点详细信息系统状态进行调研 | 胡艺友 支持:严惠 | 6月7日 |  |
|  | 数据源调研 | 对CEI系统的数据进行调研 | 胡艺友 支持:杨鸣婵 | 6月7日 |  |
|  | CEI系统查看 | 提供CEI系统查询 | 卢瑾 | 6月6日 |  |
|  | BIEE系统查看 | 提供BIEE的ICCS及订单全流程系统查看权限 | 卢瑾 | 6月6日 |  |

# 滚动待关闭决议

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)

1.决议拖期反馈, ……    2.决议未按进度要求完成,………