- 会议信息

| 会议日期 | 会议时间 | 会议地点 | 发起部门 | 记录人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-6-22 | 14:00~16:00 | 创牌北603A | 众创汇业务部门 | 胡艺友 |  |
| 出席人：王晓虎，陈国良，李莹，王海鸥，王鑫，秦施政 深圳项目组：刘东刚，李霖，刘井容，侯润峰，罗双双，湛礼彬 大数据：陈懿，李鑫，胡艺友 Hbase：高布伦 产品经理：徐玮，蔡晓辰 技术总监：刘金刚 业务相关人：王峰，赵银花，林启荣，邓春龙，汪秀梅 UI：赵娜娜 测试：蔺向楠，王璐欣 后台开发：吕大鹏，范建永，韩泽宁，赵艳丽，姚云晓 移动开发：刘向东，李忠军，夏联成，赵杨杨，王子君 前端：张平，褚媛媛 |  |  |  |  |  |
| 发送：Scott、Jeff、Shoping、黄裔 抄送： |  |  |  |  |  |

- 会议主题

主题：众创汇迭代升级项目启动会

目的（拟解决的问题或产出的内容）：了解项目计划、参与人员、改版方向

议程： 1：项目背景、产品需求讲解、功能列表(原型图)梳理、总工期规划(徐伟) 2：项目必知必做、海尔项目敏捷流程积累、测试及质量管理规定(刘金刚) 3：项目组人员及各负责人确定（刘金刚） PC版项目组-产品经理、UI设计师、Web前端工程师、后台开发工程师、测试工程师 微信及M站项目组-产品经理、UI设计师、Web前端工程师、后台开发工程师、测试工程师 Android及iOSAPP项目组-产品经理、UI设计师、APP开发工程师、WebAPI工程师、测试工程师 4：PPT宣讲——深圳团队（PPT内容：项目路线图，里程碑，项目计划和任务分配） 5：测试要求（蔺向楠）

- 会议纪要

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 添加电商相关功能（e.g.购物车） |
|  | 社区、交互功能 |
|  | 外包团队~PC开发+UI 众创汇产品经理徐玮负责：移动端+app相关工作 |
|  | 6月23日：需求理解、交互讨论及UI设计、版面设计等 7月3日：数据库设计 7月8日：架构设计 7月12日：搭建框架 7月15日：模块设计 7月15~8月14日开发 v1 9月份正式上线 |
|  | 海尔用户的ID属性及标签信息已经开放给 |
|  | 本项目涉及的团队 - 深圳昊晨迭代开发团队~刘东刚、刘井容 - 大数据团队（建议提出及深度融合）~音智达 - 众创汇的HBase团队（对接业务系统并对前台进行数据支持）~王海鸥 - 互联互通团队（haier.com）：积分、产业、活动~陈国良、李莹 |
|  | 对接版本： v3.6 |
|  | 操作手册 |
|  | 希望通过本项目提出数字化的描述规范： e.g.文字字号、颜色，图片风格，3D效果图，拍摄图片等 |
|  | 工作内容设计php改java开发 引入其他产业资源在平台销售 平台会添加电商元素 平台会继续保持众创及设计师的内容，同时，希望平台能够以设计师的思路来引领用户进行设计，未来是以设计师的思想、主题、思路作为众创汇平台的方向，而非像现在一样，每个产品、创意都是由个人随意发挥的。 |

# 四、本次会议调度及决议

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启动会资料 | 要一份启动会相关资料，其中最重要的是刘井容所的项目内容 | 卢瑾、邹晓慧 | 6月23日 |  |

# 滚动待关闭决议

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)

1.决议拖期反馈, ……    2.决议未按进度要求完成,………