- 会议信息

| 会议日期 | 会议时间 | 会议地点 | 发起部门 | 记录人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-7-12 | 10:00~11:30 | 创牌中302A | 690PSI-大数据 | 宋淑娟 |  |
| 出席人：梁谋、卢瑾、李鑫、胡艺友、宋淑娟 |  |  |  |  |  |
| 发送：邹晓慧、卢瑾、李鑫、胡艺友、黄裔、宋淑娟 抄送：陈懿、张玉丽 |  |  |  |  |  |

- 会议主题

主题：edw用户相关数据对接沟通会议

目的（拟解决的问题或产出的内容）：

议程：

- 会议纪要

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 由于需求的用户、交易、产品等数据对企业比较重要，因此，向DTS申请数据需要按照流程申请。目前，梁工代表DTS接口人与690众创汇分析支持项目对接，取数需求需要根据梁工所提的流程进行提交。 根据沟通，当前沟通制定好的取数申请模板包含：业务范围、业务内容、优先级业务需求字段、数据源系统、模型架构、样例数据等。 |
|  | 供应链全流程数据取数：向王怡强提交相关数据请求，王怡强在与梁工沟通进行数据提供； |
|  | EDW数据支持沟通结论： - 细化EDW需求字段模板（添加业务字段描述、数据源系统、模型架构、样例数据等） - 根据优先级将EDW需求内容分批填好，发送给梁工 - 梁工接到数据请求后2~3天给予反馈 |

# 四、本次会议调度及决议

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发送取数需求 | 根据新制定的模板发送数据请求 | 胡艺友 宋淑娟 | 7月12日~ 7月14日 |  |
|  | 系统数据反馈 | 根据业务场景字段反馈系统字段 | 梁谋 | 7月14日~ 7月19日 |  |

# 滚动待关闭决议

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)

1.决议拖期反馈,……2.决议未按进度要求完成,………