- 会议信息

| 会议日期 | 会议时间 | 会议地点 | 发起部门 | 记录人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-7-13 | 16:00~17:00 | S楼307 | 690大数据 | 宋淑娟 |  |
| 出席人：魏鹏源、高步伦、卢瑾、胡艺友、宋淑娟、黄裔 |  |  |  |  |  |
| 发送：魏鹏源、高步伦、卢瑾、胡艺友、宋淑娟、黄裔 抄送：张玉丽、李鑫 |  |  |  |  |  |

- 会议主题

主题：海贝斯数据对接沟通会

目的（拟解决的问题或产出的内容）： 订单相关数据对接接口方案及排期确认

议程：

- 会议纪要

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 1、需要林启荣提供数据样例，方便对照关系； 2、与订单全流程字段表字段映射关系和表关联关系，下周一（7.18）反馈，查询权限需要高步伦向架构部申请黄裔跟进进度； 3、目前黄裔的需要是一天更新一次，开mysql只读用户方式取表数据； |

# 四、本次会议调度及决议

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hbase样例数据 | 提供订单全流程字段样例数据 | 林启荣 | 7月13日 | 已反馈并发送至魏鹏源 |
|  | 海贝斯表字段映射关系&表关联关系 | 根据林启荣提供的样例数据与海贝斯数据库表字段对应关系，并提供所涉及的数据库表关联关系 | 魏鹏源、高步伦 | 7月18日 |  |
|  | 数据库表只读权限申请 | 根据决议2中所涉及的数据库表向架构部申请只读权限 | 魏鹏源、高步伦 | 7月19日 |  |
|  | 系统对接方案文档 |  | 黄裔 | 7月20日 |  |

# 滚动待关闭决议

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)

1.决议拖期反馈,……2.决议未按进度要求完成,………